附件1

杭州市工程项目综合风险分级表

| 风险 因素 风险 等级 | 施工工艺 (进洞至 出洞) | 建筑高度 （全过程） | 基坑深度 (基坑开挖 至底板 浇筑完成) | 超危大 工程个数 (同时存在 数量) | 危险源 数量 | 企业能力 （全过程） | 形象进度 （全过程） | 周边环境 (基坑围护施工至 土方回填完成) | 风险分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 市政和地铁隧道工程（采用盾构、矿山法、顶管法等工艺） | / | 基坑开挖深度大于等于5米 | 大于等于3个 | 存在１个及以上一级风险 | 施工单位信用等级D类及以下 | 抢工期赶进度现象严重； 进度严重滞后，存在逾期交付的风险 | 地质条件、周围环境和地下管线复杂； 或毗邻危旧房、城市主干道、人员密集建筑和公共空间 | 符合其中任一条，即为高风险项目 |
| 中风险 | 除高风险和低风险以外的工程 | 按就高不就低原则，不能确定为 低风险的项目 评定为中风险 |
| 低风险 | / | 建筑高度不大于24米 | 基坑开挖深度小于3米 | 0个 | 不存在一、二级风险 | 施工单位信用等级B类及以上 | 进度正常 | 地质条件、周围环境和地下管线简单； 且未毗邻危旧房、城市主干道、人员密集建筑和公共空间 | 低风险项目必须满足所有条件 |

备注：风险分级标准将根据全市工程实际情况适时调整。